Projekt koncepcyjny projektu badawczego
Solvera - AI-QC i Physical AI

sztuczna inteligencja, systemy agentowe, robotyka, jakość przemysłowa

# Streszczenie

Projekt Solvera dotyczy opracowania i walidacji architektury inteligentnego środowiska AI-QC oraz Physical AI-QC, w którym wyspecjalizowane agenty AI, syntetyczne persony oraz opcjonalnie robot humanoidalny wspierają pracę specjalistów kontroli jakości, utrzymania ruchu, planowania i doskonalenia procesów. Koncepcja zakłada odejście od generycznego asystenta na rzecz stabilnych i zdefiniowanych stanowiskowo procedur poznawczych, które realizują konkretne funkcje organizacyjne i operacyjne.

Zakres projektu obejmuje analizę automatyzowalności pracy, projekt systemu agentowego, opracowanie syntetycznych person, integrację z systemami wizyjnymi i robotycznymi, wyjaśnialność decyzji, cyberbezpieczeństwo oraz walidację przemysłową.

# 1. Uzasadnienie i kontekst

Transformacja przemysłu w kierunku modeli opartych na sztucznej inteligencji prowadzi do wzrostu znaczenia systemów wspomagających podejmowanie decyzji, nadzorujących jakość oraz automatyzujących zadania wymagające analizy informacji wieloźródłowej.

W praktyce rynkowej samo wdrożenie modelu językowego nie stanowi wystarczającej odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorstwa. Konieczne jest osadzenie AI w stabilnej architekturze procesowej, zdefiniowanej według ról, odpowiedzialności, ograniczeń i mechanizmów kontroli jakości.

Notatki wskazują na potrzebę opracowania syntetycznych person, które nie imitują ogólnego asystenta, lecz realnie wspierają określone stanowiska i kompetencje organizacyjne, w tym kontrolę jakości, utrzymanie ruchu, planowanie, BHP oraz ciągłe doskonalenie.

# 2. Cel główny projektu

Celem głównym projektu jest opracowanie, implementacja i walidacja architektury AI-QC/Physical AI-QC umożliwiającej augmentację oraz częściową automatyzację pracy specjalistów przemysłowych poprzez zestaw wyspecjalizowanych agentów AI, systemów wizyjnych i opcjonalnie robota humanoidalnego, działających w ramach kontrolowanego, wyjaśnialnego i bezpiecznego środowiska operacyjnego.

# 3. Cele szczegółowe

- Identyfikacja procesów pracy podatnych na automatyzację i augmentację z użyciem AI;

- Opracowanie metod oceny automatyzowalności teoretycznej i praktycznej stanowisk przemysłowych;

- Zaprojektowanie referencyjnej architektury systemu AI-QC i mechanizmu orkiestracji agentów;

- Stworzenie biblioteki syntetycznych person dopasowanych do zadań przemysłowych;

- Integracja warstwy AI z systemem wizyjnym oraz z robotem humanoidalnym, jeśli przewidziany jest komponent fizyczny;

- Opracowanie mechanizmów wyjaśnialności decyzji i nadzoru nad zachowaniem agentów;

- Zdefiniowanie wymagań cyberbezpieczeństwa i odporności systemu;

- Przeprowadzenie testów, modyfikacji i walidacji rozwiązania w środowisku przemysłowym.

# 4. Zakres merytoryczny projektu

## 4.1. Warstwa analityczna

- analiza zadań i procesów pracy w obszarach jakości, utrzymania ruchu, planowania oraz doskonalenia procesów;

- opis wymagań kompetencyjnych dla pracowników AI-QC;

- określenie warunków organizacyjnych i środowiskowych, które umożliwiają praktyczną automatyzację lub augmentację pracy;

- identyfikacja barier wdrożeniowych, w tym barier ludzkich, organizacyjnych, technicznych i prawnych.

## 4.2. Warstwa architektoniczna

- projekt referencyjnej architektury środowiska AI-QC;

- definicja kanałów komunikacji: email, pliki, dokumentacja procesowa, dane produkcyjne;

- implementacja szkieletowej warstwy orkiestracji i przekazywania zadań;

- integracja wielu agentów w trybie współpracy i kontroli wzajemnej.

## 4.3. Warstwa funkcjonalna

- diagnostyka problemów i analiza przyczyn źródłowych;

- analiza wzorców historycznych awarii;

- ocena wpływu zmian na wskaźniki operacyjne;

- identyfikacja wąskich gardeł i sprzeczności decyzyjnych;

- mapowanie motywacji i zachowań operatorów oraz zespołów;

- wspieranie eksperta poprzez modelowanie jego wiedzy w formie syntetycznej persony.

## 4.4. Warstwa fizyczna i robotyczna

- system wizyjny do obserwacji otoczenia i detekcji zdarzeń;

- robot humanoidalny jako opcjonalny nośnik działań operacyjnych;

- nadrzędny model decyzyjny koordynujący zadania robota;

- mechanizmy bezpieczeństwa i ograniczeń działania w otoczeniu człowieka.

# 5. Struktura projektu w formie pakietów prac

- Pakiet prac 1. Analiza automatyzowalności i augmentacji pracy: Identyfikacja stanowisk i procesów, opracowanie modelu oceny automatyzowalności, wymagania dla pracowników AI-QC.

- Pakiet prac 2. Architektura systemu AI-QC: Projekt środowiska, warstwa orkiestracji, integracja danych, prototyp szkieletu systemu.

- Pakiet prac 3. Wyjaśnialność, system wizyjny i Physical AI: Explainable AI, system wizyjny, sterowanie robotem humanoidalnym, cyberbezpieczeństwo.

- Pakiet prac 4. Syntetyczne persony i agenci AI: Biblioteka person, modele poznawcze, asystenci zadaniowi, klon eksperta.

- Pakiet prac 5. Walidacja i demonstrator przemysłowy: Testy, iteracje, modyfikacje i wynik końcowy wdrożeniowy.

# 6. Role potrzebne do projektu

- Kierownik projektu: Nadzór merytoryczny, planowanie, zarządzanie ryzykiem, koordynacja partnerów.

- Lider obszaru AI i agentów: Projektowanie architektury agentowej, syntetycznych person, orkiestracji i logiki decyzyjnej.

- Lider obszaru robotyki i systemów fizycznych: Integracja robota humanoidalnego, sterowanie nadrzędne, bezpieczeństwo działań fizycznych.

- Lider obszaru wizyjnego: Projekt i walidacja systemów percepcji oraz detekcji zdarzeń.

- Ekspert ds. kontroli jakości: Definicja scenariuszy użycia, walidacja biznesowa, ocena użyteczności wyników.

- Ekspert ds. utrzymania ruchu i procesów: Dostarczanie wiedzy domenowej, opis awarii, analiza mechanizmów i wąskich gardeł.

- Ekspert ds. cyberbezpieczeństwa: Analiza podatności, ograniczenia dostępu, polityki bezpieczeństwa i odporności systemu.

- Ekspert naukowy ds. człowiek–AI: Ocena wpływu technologii na pracę, zaufanie, obciążenie poznawcze i akceptację użytkowników.

- Inżynier wdrożeniowy / MLOps: Uruchamianie, monitorowanie, wersjonowanie modeli, utrzymanie środowiska testowego.

- Analityk danych: Przygotowanie danych, ich jakość, etykietowanie i analiza wyników eksperymentalnych.

# 7. Zadania projektowe

- T1. Analiza literaturowa i benchmarking rozwiązań AI-QC oraz Physical AI.

- T2. Mapowanie procesów przemysłowych i identyfikacja obszarów automatyzacji oraz augmentacji.

- T3. Definicja wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych dla systemu.

- T4. Opracowanie architektury referencyjnej i przepływów informacji między agentami.

- T5. Zaprojektowanie oraz implementacja bibliotek syntetycznych person.

- T6. Opracowanie mechanizmu orkiestracji i oponenta strukturalnego.

- T7. Integracja systemu wizyjnego, danych procesowych i dokumentacji.

- T8. Projekt warstwy wyjaśnialności decyzji i rejestrowania logiki działania.

- T9. Analiza i wdrożenie zabezpieczeń cybernetycznych.

- T10. Walidacja laboratoryjna i przemysłowa wraz z iteracyjną korektą rozwiązania.

# 8. Rezultaty i produkty projektu

- model koncepcyjny i architektura docelowa AI-QC/Physical AI-QC;

- metodyka oceny automatyzowalności i augmentowalności pracy;

- biblioteka syntetycznych person i schemat ich wykorzystania;

- prototyp środowiska agentowego i mechanizmu orkiestracji;

- prototyp integracji z systemem wizyjnym i komponentem robotycznym;

- raport z testów i walidacji przemysłowej;

- rekomendacje wdrożeniowe dla partnera przemysłowego i jednostki naukowej.

# 9. Ryzyka i założenia wdrożeniowe

- Ryzyko nadmiernej ogólności modeli AI należy ograniczyć poprzez precyzyjne definiowanie person, ról i ograniczeń.

- Ryzyko błędów decyzyjnych wymaga mechanizmów weryfikacji, pracy wieloagentowej i wyjaśnialności.

- Ryzyko wdrożeniowe związane z oporem organizacyjnym należy adresować przez etapowe pilotaże i udział użytkowników końcowych.

- Ryzyko cyberbezpieczeństwa należy uwzględnić już na etapie architektury, a nie dopiero podczas integracji.

# 10. Rekomendowana logika realizacji

- Etap 1: diagnoza procesów i definicja wymagań.

- Etap 2: projekt architektury i person syntetycznych.

- Etap 3: budowa prototypu oraz integracja modułów.

- Etap 4: testy laboratoryjne i korekty funkcjonalne.

- Etap 5: walidacja przemysłowa i przygotowanie do upowszechnienia.

# 11. Wnioski końcowe

Solvera powinna być traktowana jako projekt platformowy, łączący badania nad pracą człowieka, architekturą agentową, percepcją maszynową i robotyką. Największą wartość koncepcyjną stanowi przejście od ogólnego „asystenta AI” do wyspecjalizowanych, zdefiniowanych stanowiskowo person, które działają w oparciu o wiedzę organizacyjną, procedury poznawcze i kontrolowane mechanizmy współpracy z człowiekiem. Taki model odpowiada praktyce rynkowej, ponieważ łączy nowość badawczą z mierzalnym potencjałem wdrożeniowym.